З 2015 року місцевою програмою передбачено лікування каштанів в нашому місті. В цьому році заплановано обприскування дерев біопрепаратами «Актофіт» та «Фітоспорин».

**Орієнтований графік\***

**обробки каштанів біопрепаратами на 2023р.**

 І обробка

з 08.05.2023р. по 22.05.2023р.

ІІ обробка

з 01.06.2023р. – 14.06.2023р.

ІІІ обробка

з 20.06.2023р. – 03.07.2023р.

ІV обробка

з 20.07.2023р. – 03.08.2023р.

Застосування механізмів та працівників:

* Трактор Беларус 80.2, МТЗ 82.1;
* Обприскувач бензиновий «Stihl-430» або ручний акумуляторний;
* 2-3 людини;
* Автопідіймач (при необхідності).

Місця обробки: вул. Добровольського, вул. Миру, вул. Молодіжна, п. Ювілейний 1-2 к., Курган Слави (стелла), скв. Першопрохідників, площа біля ПК та Т, частково вул.Строна.

Години обробки: з 6-00 до 10-00 год. ранку або протягом дня при сприятливих погодних умовах (оптимальна робоча температура +18°С та вище).

Ці заходи спрямовані на запобігання повторного цвітіння каштанів та передчасної гибелі від мінуючої молі.

 Коригуючою складовою є середньодобова температура повітря у період вегетації дерева. Основні дві-чотири обробки, які впливають на гусінь мінуючої молі 1-4 генерації. Для 5-6 генерацій здійснюється прибирання та утилізація опалого листя.

\*При постійному здійснені моніторингу розвитку шкідника та коливання погодних умов, можливі зміни в строках проведення обробок на тиждень.